F L O W V O C A B · P R O J E C T B R I E F 微光港：英语星图 项目介绍文档 · PPT 制作参考 作品编号：452953 赛项：智慧教育与科普创作类 · 方向（2） 形态：Web 应用（PWA，可安装、可离线） 线上：runner-cpu.github.io/FlowVocab 版本：2026-10-21（应用 v3.0.0） 微光港：英语星图（FlowVocab） 2026-10-21

目  录

〇、这份文档怎么用	1

一、项目概览：一句话与三个数字	2

1.1 一句话定位	2

1.2 三个数字（适合做封面下方的信息条）	2

1.3 作品形态	2

二、立题依据	3

2.1 三个具体的问题，而不是一个抽象的“英语很重要”	3

2.2 现有方案为什么不够：竞品功能拆解	4

2.3 理论与政策依据	5

2.4 研究问题	6

2.5 研究目标（可检验）	6

三、研究内容与方法	8

3.1 总体研究框架	8

3.2 研究内容一：内容体系与四条学段路线	8

3.3 研究内容二：心流引擎——不用倒计时，如何维持投入	10

3.4 研究内容三：间隔重复——让复习发生在遗忘之前	11

3.5 研究内容四：错因路由——把一次错误变成一次讲解	11

3.6 研究内容五：离线优先——把“智能”放进浏览器	13

3.7 研究内容六：叙事化路径与成长可视化	14

3.8 研究方法	15

3.9 技术架构	16

3.10 质量保障与评测方法	16

四、创新点与可行性	18

4.1 创新点总览	18

4.2 创新点一：错因先于答案	18

4.3 创新点二：无倒计时的连击蓄能	19

4.4 创新点三：离线优先的本地智能	19

4.5 创新点四：叙事化学习路径	20

4.6 创新点五（支撑性）：可验证的工程质量	20

4.7 与竞品的差异总结（答辩用一句话）	21

4.8 可行性分析	21

4.9 风险与应对	22

五、研究安排及预期成果	24

5.1 研究阶段与时间安排	24

5.2 已完成工作清单（截至 2026-10-21）	25

5.3 预期成果	26

5.4 成果评价指标（可量化）	27

5.5 后续研究计划（按优先级）	27

六、PPT 制作建议	29

6.1 叙事主线：三幕结构	29

6.2 14 页分镜表	29

6.3 视觉规范	31

6.4 3 分钟演示动线	32

6.5 答辩 Q&A（10 问）	32

6.6 答辩时最值得展示的三个证据	34

七、附录：数据口径与事实清单	35

7.1 关键数据表（答辩口径）	35

7.2 口径说明（避免答辩时数字打架）	36

7.3 代码与文档索引（答辩可现场打开）	36

7.4 第三方资源与许可	37

7.5 事实边界（必须如实说明）	37

八、一页纸总结（可做结束页）	38

提示：目录由域代码生成。若页码未刷新，请右键目录 →「更新域」→「更新整个目录」。

# 〇、这份文档怎么用

这不是一份“把功能列一遍”的说明书，而是一份可以直接拆成 PPT 的论证材料。全文按答辩逻辑组织：

1. 立题依据回答“为什么值得做”——痛点是不是真的、现有方案缺什么、研究问题是什么；

2. 研究内容与方法回答“具体做了什么、凭什么说它是研究而不是堆功能”——六个研究内容、五类方法、一套可复现的质量证据；

3. 创新点与可行性回答“新在哪、凭什么做得成”——四个创新点逐条对照“原有问题—我们的做法—证据—差异”，再做技术、内容、时间、团队、成本五维可行性；

4. 研究安排及预期成果回答“走到哪一步、接下来怎么走、最后交付什么”——已完成/在研/后续三段式，配甘特图与量化指标；

5. PPT 制作建议给出叙事主线、14 页分镜、视觉规范、3 分钟演示动线和 10 个答辩问题；

6. 附录给出全部数据口径、代码索引与许可清单，避免答辩时“数字对不上”。

使用建议： 正文中的加粗句可以直接做页面标题；表格可以整表搬进 PPT；每节末尾的“口播”是给主讲人的 30–45 秒讲稿，不是逐字稿。

# 一、项目概览：一句话与三个数字

## 1.1 一句话定位

微光港是一款“把英语备考包装成港口点亮星球”的纯前端学习应用：六个训练站串成一条航线，错因先于答案，复习自动调度，断网也能完整练习。

## 1.2 三个数字（适合做封面下方的信息条）

| 数字 | 含义 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 六个训练站：词汇、语法、句子、听力、写作、阅读 | 六个模块均可运行、可结算 |
| 5805 | 分级词库词数，5729 词配真实例句 | ECDICT（MIT）+ Tatoeba（CC-BY 2.0 FR） |
| 566 | 自动化测试总数：524 Vitest + 21 Node 契约 + 21 Python | npm run validate 全绿 |

补充两个“工程数字”，适合放在技术页角落：首屏 JS 399,279 B（gzip 137,120 B，预算 409,600 B）；Service Worker 预缓存 113 项、约 3.2 MB。

## 1.3 作品形态

- 打开网址即用，免注册、免安装；

- Chrome / Edge 可一键安装到桌面，iOS 通过“分享 → 添加到主屏幕”安装；

- 安装后以独立窗口运行，断网可完整练习；

- 学习进度、错题、复习计划全部写入本机 IndexedDB，无账号体系、无遥测埋点。

口播（20 秒）： “我们做的不是一个背单词网页，而是一条可以走完的航线。六个训练站、5805 个词、566 项测试，全部跑在浏览器里，不依赖任何服务器。”

# 二、立题依据

## 2.1 三个具体的问题，而不是一个抽象的“英语很重要”

立题不从宏大叙事开始，而从团队自己背单词时反复遇到的三件事开始。这三件事分别对应动机设计、反馈设计、工程约束三个层面，也构成后面的三条研究线索。

问题一：倒计时把注意力从“学”推向“赶”

主流背词产品普遍用倒计时制造紧迫感：屏幕上跳动的秒数、答错后的时间惩罚、限时闯关。短期看，它提升了单位时间的答题量；长期看，它把学习者的注意力从“这个词为什么是这个意思”转移到“我还剩几秒”。

可观察的后果：

- 答错时第一反应是“来不及了”，而不是“我为什么错”；

- 为了赶时间，学习者倾向选择最短的选项、跳过例句、回避需要思考的题；

- 学习动机由外部计时器驱动，一旦离开产品，行为迅速衰减。

这与心流理论的核心条件相悖：心流要求挑战难度与技能水平匹配，而不是用外部时钟制造焦虑。真正需要被调节的是“题目难度”，不是“剩余秒数”。

问题二：答错只得到答案，没有得到教学

多数产品对错误的处理是：标红、显示正确答案、进入下一题。学习者获得了一次判定，但没有获得一次教学。

可观察的后果：

- 学习者知道自己错了，但不知道自己错在哪一类：是时态没掌握，是主谓不一致，是冠词漏了，还是形近词混了；

- 同一个知识点换一道题继续错，因为错误从未被归类；

- 错题本只是“题目列表”，不是“可回访的诊断记录”。

从教学设计角度看，这违反了即时反馈与测试效应的基本原则：反馈不仅要告诉学习者“对/错”，还要解释“为什么”和“下一次怎么做”。

问题三：离开网络就学不了，学习数据也不在自己手里

大量学习工具的词库、例句、复习计划都放在服务器上，必须登录、必须联网。地铁、教室、老旧平板、公共机房——任何一个环节断网，学习就中断。

可观察的后果：

- 弱网环境下的学习成本被显著抬高，教育公平受影响；

- 学习记录存放在平台服务器，用户无法真正拥有自己的数据；

- 对未成年人、隐私敏感人群，“无账号、无上传”不是加分项，而是前提条件。

三个问题与研究线索的对应

| 现实问题 | 研究线索 | 对应设计 |
| --- | --- | --- |
| 倒计时造成时间焦虑 | 动机设计：如何不用外部奖惩维持投入 | 连击蓄能、无倒计时、答错不惩罚 |
| 答错只给答案 | 反馈设计：如何把错误转化为教学 | 10 类错因路由、48 组对比卡、错题回流 |
| 断网即中断、数据不在本机 | 工程约束下的智能：无后端如何个性化 | 纯前端引擎、IndexedDB、PWA 离线、词库分片 |

PPT 用法： 这一页不要放三列文字，建议做成“三个场景截图 + 三句用户原话”的形式。场景可以是：地铁里断网、答错后只剩一个红叉、倒计时还剩 3 秒。

## 2.2 现有方案为什么不够：竞品功能拆解

我们在 2026 年 9 月对公开版本的主流产品做了一次功能拆解。这不是严格意义上的竞品评测，而是一次设计参照：只看“错误反馈、激励方式、离线能力、数据归属”四个维度。

| 维度 | 打卡型背词产品（百词斩/扇贝/不背单词等） | 通用记忆工具（Anki） | 游戏化语言产品（多邻国） | 微光港 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误反馈 | 多为“正确答案 + 释义” | 依赖用户自建卡片，无自动归因 | 有即时判定，错因解释有限 | 10 类错因 + 规则讲解 + 形近词对比卡 + 错题回流 |
| 激励方式 | 打卡、连续天数、排行榜 | 无内置激励 | 连胜、宝石、排行榜 | 连击蓄能、无倒计时、答错只断连不扣资源 |
| 离线能力 | 部分词库可离线，功能受限 | 桌面端可离线 | 基本依赖网络 | 整站 PWA 预缓存，六模块离线可练 |
| 数据归属 | 平台账号 | 本地/自建同步 | 平台账号 | 本机 IndexedDB，无账号、无上传 |
| 叙事与路径 | 列表式词书 | 牌组式 | 关卡地图 | 六站航线 + 星尘灌注 + 10 阶段星球 |

结论不是“别人都不好”，而是：四个维度同时满足的产品很少。 打卡型产品强在内容与习惯，弱在错因教学；Anki 强在调度，弱在内容与激励；多邻国强在游戏化，弱在离线与数据本地。微光港选择了一个明确的组合：错因教学 × 无焦虑激励 × 离线优先 × 叙事化路径。

答辩提示： 如果评委追问“你凭什么说别人没有”，要主动降低姿态：这是公开版本的功能观察，不构成对任何产品的完整评价；我们的差异是设计取舍，不是优劣判断。

## 2.3 理论与政策依据

学习科学依据

| 理论/机制 | 核心结论 | 在作品中的落地 |
| --- | --- | --- |
| 间隔重复（Ebbinghaus 遗忘曲线、SM-2） | 在遗忘临界点复习，效率高于集中重复 | 复习间隔 [1, 3, 7, 15, 30] 天，连续 3 次成功记为掌握 |
| 测试效应（Testing Effect） | 提取练习比重复阅读更能促进长期记忆 | 全部模块以“作答”为核心，而非“阅读讲解” |
| 心流理论（Csikszentmihalyi） | 挑战与技能匹配时进入心流 | 最近 10 题正确率 >85% 升档、<60% 降档 |
| 即时反馈 | 反馈越及时，修正越有效 | 判定后立即给出错因卡与对比卡 |
| 自我决定理论（SDT） | 自主、胜任、归属提升内在动机 | 自定节奏、可见成长、旅伴叙事 |

政策与课标背景

- 《教育信息化 2.0 行动计划》强调信息技术与教育教学深度融合；

- 《义务教育英语课程标准（2022 年版）》强调学习策略、自主学习能力与真实语境中的语言运用；

- “双减”之后，课后自主学习与家庭教育场景增加，轻量、即开即用、数据可控的工具需求上升。

注意： 这一部分只做背景铺垫，不要写成“政策要求我们必须做这个产品”。答辩时更稳的说法是：“我们的设计方向与课标强调的自主学习、学习策略是一致的。”

## 2.4 研究问题

把三个具体问题转成三个可研究、可验证的问题：

- RQ1（动机）： 在不使用倒计时、排行榜和外部奖惩的前提下，如何让学习者愿意持续投入？

- RQ2（反馈）： 如何把一次错误自动转化为可理解、可执行、可回访的教学反馈？

- RQ3（工程）： 在纯前端、无账号、可离线的约束下，如何实现个性化调度与学习数据留存？

三个问题共同指向一个总目标：

构建一个“低压力、高反馈、可离线”的英语自主学习环境，并用可运行的作品与可复现的测试证明它成立。

## 2.5 研究目标（可检验）

| 目标 | 检验方式 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 六个模块形成完整学习闭环 | 每模块可进入、可作答、可结算、可回访 | 已完成 |
| 错误能被自动归因并给出教学反馈 | 10 类错因规则 + 单元测试覆盖 | 已完成 |
| 难度能随表现动态校准 | 5 档难度、10 题滑动窗口、曲线可回看 | 已完成 |
| 复习能按遗忘曲线自动调度 | 到期词进入队列、连续 3 次记为掌握 | 已完成 |
| 断网可完整练习 | DevTools Offline 刷新后六模块可用 | 已完成 |
| 质量可复现 | npm run validate 一条命令全绿 | 已完成 |

口播（40 秒）： “我们没有从‘英语学习很重要’讲起，而是从三个很具体的挫败感讲起：倒计时让人分心、答错只给答案、断网就学不了。把这三个问题转成三个研究问题——动机、反馈、工程约束——后面的所有设计，都是对这三个问题的回答。”

# 三、研究内容与方法

## 3.1 总体研究框架

作品采用“内容层—引擎层—交互层—数据层”四层结构，研究内容围绕“一条主线、三个机制、一个底座”展开：

一条主线：六个训练站串成的学习航线（叙事化路径）

三个机制：心流引擎（动机） / 错因路由（反馈） / 间隔重复（记忆）

一个底座：纯前端 + IndexedDB + PWA 离线（工程约束下的智能）

图 1 三层架构：一套引擎驱动六个训练站

图 1 说明： 上层是六个训练站与成长图谱；中层是六个纯函数引擎（连击、难度、遗忘、错因、选项去偏、成长）；下层是 8 张 IndexedDB 表、5805 词分片词库、113 项预缓存与离线启动能力。三层之间只通过“作答事件”和“反馈调度”两条通道通信，因此换内容不需要改引擎，换引擎不需要改界面。

## 3.2 研究内容一：内容体系与四条学段路线

内容规模

| 内容类型 | 规模 | 来源/性质 |
| --- | --- | --- |
| 词汇 | 5805 词，五级分片；5729 词配例句；词性覆盖 99.07% | ECDICT（MIT）+ Tatoeba（CC-BY 2.0 FR） |
| 语法 | 5 大分支、15 个知识节点、30 道判断题 | 团队原创 |
| 句子 | 4 道长难句拼图 + 4 道翻译对决 | 团队原创 |
| 听力 | 8 段听写 + 10 个语音场景（51 组问答） | 团队原创 |
| 写作 | 4 道句子排序 + 4 道改错 | 团队原创 |
| 阅读 | 3 章原创叙事 + 12 道考点题 | 团队原创 |
| 辅助 | 48 组形近词对比卡、72 张小学图像词卡 | 团队整理 |

四条学段路线

| 路线 | 对应人群 | 内容范围 |
| --- | --- | --- |
| 小学 | 小学高年级 | 基础词、图像词卡、简单句 |
| 初高中 | 初高中 | 中考/高考核心词、基础语法体系 |
| 进阶 | 大学/成人 | 六级、考研、长难句 |
| 四六级 | 备考人群 | CET4/CET6 高频词与题型 |

路线不是四套独立产品，而是同一套引擎 + 不同内容配置。这样增加学段或语种时，不需要改交互层。

内容质量如何保证

内容不靠“人工目测”，而是把质量问题变成可重复执行的检查：

- scripts/validate-content.mjs：校验词库结构、词性覆盖、题目字段完整性；

- src/data/grammar.test.ts：用分词与 Jaccard 相似度检查“例句不能被直接抄成答案”；

- src/data/reading.test.ts：检查选项标签不得包含正确答案；

- 语法节点做“前缀闭包”校验：子节点开放前，父节点必须已开放，避免路线出现断点。

PPT 用法： 这一页适合用“内容规模气泡图”或“四路线矩阵”，不要堆六行文字。可以说一句：“我们的内容不是空壳，5805 个词、5729 个例句、51 组听力问答，全部可在线验证。”

## 3.3 研究内容二：心流引擎——不用倒计时，如何维持投入

连击 / 暴击 / 怒气（`src/engine/combo.ts`）

正确作答 → 连击 +1

用时 < 中位数 × 0.7 → 暴击（双倍经验）

连击达到 5 的倍数 → 怒气爆发：接下来 3 次作答双倍经验

怒气中答对 → 消耗 1 次；答错 → 怒气结束

错误作答 → 连击归零（只归零，不扣资源）

三个设计取舍：

1. 没有倒计时。 节奏由学习者掌握，压力来自“要不要再答一题”，而不是“还剩几秒”。

2. 答错不惩罚资源。 连击断了只是少赚，不会扣经验、不会让星球枯萎。这直接对应“正向延迟满足”。

3. 提示有代价。 使用提示后该题经验减半，避免提示变成免费答案。

自适应难度（`src/engine/difficulty.ts`）

滑动窗口：最近 10 次作答

正确率 > 85% 且超慢占比 < 40% → 升档

正确率 < 60% 或超慢占比 > 60% → 降档

否则 → 保持

5 档：四级核心 → 四级高频 → 六级 → 六级高频 → 考研超纲

难度不是“越难越好”，而是把正确率维持在“跳一跳够得着”的区间。每次难度变化都会记录成一条曲线，在成长图谱里可回看。

成长与结算

- 每章按正确率给 1–3 星（≥90% 三星、≥70% 两星、≥40% 一星）；

- 只记录最好成绩，重玩不会降低评价；

- 一轮内 ≥80% 且最高连击 ≥5，同样可拿三星（连击补偿）；

- 星尘每 20 点可灌注 50 星球能量，星球共 10 个阶段；

- XP 等级阈值：[0, 500, 1500, 3200, 5600, 8500, 12000, 16200, 21000, 26400]。

口播（30 秒）： “我们删掉了倒计时，不是因为它难做，而是因为它和我们的目标相反。取而代之的是连击蓄能：每 5 连击给 3 次双倍经验，答错只断连、不扣资源。压力还在，但压力来自挑战本身，不来自时钟。”

## 3.4 研究内容三：间隔重复——让复习发生在遗忘之前

简化版 SM-2（`src/engine/forget.ts`）

质量评分 q ∈ {0, 1, 2}：错 = 0；对但慢 = 1；快而准 = 2

复习间隔：[1, 3, 7, 15, 30] 天

状态：new → learning → mastered（连续 3 次质量 ≥1）

与词汇模块的联动

- 答错的词自动进入词林，按到期时间优先出题；

- 首页显示“今日到期”数量；

- 词林按记忆健康度分档，学习者能看到“哪些词快忘了”；

- 复习同样计入 XP 与成长，不会因为“只是复习”而被区别对待。

为什么是“简化版”

完整 SM-2 需要用户对每次复习打 0–5 分，普通学习者很难稳定自评。我们把评分压缩成三个可观测量：对/错、快/慢。代价是精度略低，收益是不需要用户学习一套评分规则，这在自学场景里更重要。

## 3.5 研究内容四：错因路由——把一次错误变成一次讲解

这是作品最核心的创新点，单独展开。

问题

答错后只显示正确答案，学习者得到的是“判定”，不是“教学”。

方法：可观测信号 → 稳定标签 → 规则卡

src/engine/errorRouting.ts 是一个纯函数：输入模块、题型、题干、选项、作答、正确答案、目标词等可观测信号，输出 10 类错因标签之一，并给出对应的中文规则卡。

| 错因标签 | 中文名 | 典型触发信号 |
| --- | --- | --- |
| tense | 时态 | 题干含时间状语、动词形式变化 |
| agreement | 主谓一致 | 主语单复数与谓语不匹配 |
| article | 冠词 | a/an/the 缺失或误用 |
| preposition | 介词 | 固定搭配中的介词错误 |
| word-choice | 词义辨析 | 形近词、近义词混淆 |
| word-form | 词形变化 | 词性、派生词、屈折变化 |
| clause | 从句 | 关系词、连接词、语序 |
| spelling | 拼写 | 拼写模式与目标词不一致 |
| listening-detail | 听力细节 | 听力材料中的数字、地点、时间 |
| generic | 综合 | 信号不足时的安全降级 |

三个工程约束：

1. 纯函数、无副作用、无随机、无时间依赖：同样入参永远得到同样标签，便于测试与复现。

2. 残缺数据一律降级为 `generic`，绝不抛错：真实学习数据经常缺字段，引擎必须先保证不崩。

3. 启发式只在填空型练习启用：避免把阅读理解里恰好以 which 或 -ed 结尾的选项误判成语法考点。

教学闭环

答错 → 归因（10 类）→ 规则讲解 → 匹配 48 组形近词对比卡

→ 写入错题本（同题重复答错只累加次数，答对自动移出）

→ 成长图谱按最近答错时间列出题干、错因、正确答案

→ 点一条回到那道题本身重练

错题本上限 80 条，防止无限膨胀；六个模块共用同一套错因卡，听力选词也走同一条路径。

口播（35 秒）： “答错之后，我们不是只给一个红叉，而是先问‘为什么错’。系统按 10 类错因归因，给一张规则卡，再配一张形近词对比卡。错题不会答完就消失，它会留在错题本里，点一下就能回到那道题重练。”

## 3.6 研究内容五：离线优先——把“智能”放进浏览器

三层离线策略

| 层级 | 策略 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 应用外壳 | Service Worker 预缓存 113 项、约 3.2 MB | 首屏与六个模块离线可用 |
| 词库 | 五级分片、按需下载（约 2.2 MB） | 首次进入词汇模块时加载，之后离线可用 |
| 学习数据 | IndexedDB 8 张表 | 进度、错题、复习计划、统计全部本机 |

8 张表

| 表 | 作用 |
| --- | --- |
| userProfile | 用户档案、XP、最佳连击、设置 |
| userWords | 每个词的学习状态与复习调度 |
| dailyStats | 每日 XP/能量/连击/分模块计数 |
| sessions | 每次练习会话（含难度流） |
| progress | 六维雷达、技能树、写作日志 |
| planet | 星球能量/等级/每日目标 |
| wordBank | 词库主数据（ECDICT 五级分片） |
| wordBankMeta | 词库版本信息 |

渐进增强，而不是“全有或全无”

- 语音识别由浏览器提供；不支持或拒绝麦克风时，自动切换为打字输入，评分路径完全一致；

- 图表都提供原生数据表替代视图与键盘可达入口；

- 词库加载失败时保留已缓存词，并显示可重试提示；

- 新版本发布后，页面导航走网络优先，避免用户长期停在旧版本；练习中的标签页不会被强制刷新。

为什么这算“智能”

“智能”不一定等于大模型。在无后端、无账号的约束下，仍然可以实现：

- 自适应难度（基于滑动窗口的实时校准）；

- 间隔重复（基于遗忘曲线的调度）；

- 错因归因（基于可观测信号的规则推理）；

- 语音评分（基于关键词命中与置信度的规则评分）。

这些机制全部在本地运行，不上传音频、不上传学习记录，响应时间也不受网络影响。

PPT 用法： 这一页建议用“三层离线”示意图（外壳/词库/数据），再配一张 DevTools 断网刷新后的截图。现场演示比文字更有说服力。

## 3.7 研究内容六：叙事化路径与成长可视化

六站航线

图 2 六个训练站串成一条航线

图 2 说明： 六个训练站沿暮色海港航线排布，每站有独立场景、章节目标与结算；通关后点亮灯塔、掉落星尘；星尘在工坊灌注成星球能量，推动 10 个阶段的星球成长。

成长图谱（ECharts 按需加载）

| 图表 | 回答的问题 | 交互 |
| --- | --- | --- |
| 90 天热力图 | 我最近学得怎么样？ | 点击任意一天下钻当日 XP/能量/连击/各模块题量 |
| 六维雷达 | 我哪一项弱？ | 悬停读数、点击维度直接进入该模块 |
| 难度流 | 我的心流质量如何？ | 悬停显示当时档位 |
| 星球成长 | 我离下一阶段还差多少？ | 进度条显示能量差 |

每个图表都带原生数据表替代视图，避免“只有视觉、没有数据”。

学习引擎说明面板

在成长图谱页有一个紧凑面板，用 30 秒讲清四件事：自适应难度如何校准、SM-2 如何安排复习窗、错因如何路由、连击激励为何取消倒计时。这个面板是给评委和新用户看的“教学设计呈现层”，把隐性的机制显性化。

## 3.8 研究方法

| 方法 | 具体做法 | 产出/证据 |
| --- | --- | --- |
| 设计科学研究（DSR） | 问题定义 → 设计 → 实现 → 验证 → 迭代 | 69 次提交、45 天迭代记录 |
| 文献与理论映射 | 心流、间隔重复、测试效应、自我决定理论 | 机制与理论对照表 |
| 竞品功能拆解 | 四维度观察公开版本 | 竞品对照矩阵 |
| 迭代开发与自动化回归 | 每次提交跑 npm run validate | 566 项测试、发布门禁 |
| 启发式可用性走查 | Nielsen 十原则 + 键盘走查 + 深浅色走查 | 参赛就绪度审查报告 |
| 内容校验 | 脚本 + 单元测试 + 相似度检查 | 词性覆盖 99.07%、内容校验全绿 |
| 参数标定 | 以中位作答时间为基准，窗口 10 题 | 难度与暴击阈值可解释 |
| 离线与弱网测试 | DevTools Offline、断网刷新、离线包 | 六模块离线可用 |

## 3.9 技术架构

| 层次 | 方案 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 构建 | Vite 6 + TypeScript 5.6 | 开发服务器、静态构建、代码分割 |
| UI | React 18（函数组件 + Hooks） | 六模块与仪表盘 |
| 状态 | Zustand | 游戏态（连击/怒气/难度）、会话态 |
| 持久化 | Dexie.js（IndexedDB） | 词库、进度、错题、统计 |
| 可视化 | ECharts（按需引入） | 热力图、雷达、难度流 |
| 音效 | Web Audio API（合成器） | 零资源、零版权音效 |
| 语音 | Web Speech API | 朗读 + 跟读识别（渐进增强） |
| 部署 | GitHub Pages + GitHub Actions | 推送即检查、合并即部署 |

代码组织： src/engine 放纯函数（判分、难度、遗忘、错因、选项去偏、成长）；src/data 放内容；src/components 按模块拆分。纯函数层便于单元测试，也便于替换内容而不动交互。

## 3.10 质量保障与评测方法

一条命令的质量门禁

npm run validate

# 类型检查 → lint → 524 项 Vitest → 21 项 Python 内容测试

# → 构建 → 首屏体积预算 → 21 项 Node 契约测试 → 内容校验

任何一项失败都不能发布。GitHub Actions 在每次推送后执行同一套检查并部署 Pages。

测试构成

| 类型 | 数量 | 覆盖内容 |
| --- | --- | --- |
| Vitest 单元/组件 | 524（60 个文件） | 引擎、数据、组件、交互、可访问性 |
| Node 契约测试 | 21 | Service Worker、离线契约、PWA 资源、设计一致性、启动兜底 |
| Python 内容测试 | 21 | 词库结构、词性覆盖、题目字段完整性 |
| 合计 | 566 | — |

性能与体积

| 指标 | 当前值 | 预算/阈值 |
| --- | --- | --- |
| 初始 JS（完整模块图） | 399,279 B | ≤ 409,600 B |
| 初始 JS gzip | 137,120 B | — |
| 预缓存资源 | 113 项，约 3.2 MB | — |
| 代码规模 | 156 个 TS/TSX 文件，15,263 行 | — |

口播（30 秒）： “我们不是靠‘看起来完成了’来判断完成度，而是靠一条命令：类型、lint、566 项测试、构建、体积预算、离线契约、内容校验，任何一项失败都不能发布。这是我们认为‘完成度’可以被验证的方式。”

# 四、创新点与可行性

## 4.1 创新点总览

| 序号 | 创新点 | 一句话 | 对应研究问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 错因先于答案 | 答错后先归因，再给规则讲解与对比卡，错题可回访 | RQ2 |
| 2 | 无倒计时的连击蓄能 | 用连击而非时钟制造节奏，答错只断连不扣资源 | RQ1 |
| 3 | 离线优先的本地智能 | 整站 PWA + IndexedDB + 本地规则引擎，断网可练、数据在本机 | RQ3 |
| 4 | 叙事化学习路径 | 六站航线、星尘灌注、10 阶段星球，把进度变成可回看的地图 | RQ1 |
| 5 | 可验证的工程质量（支撑性） | 566 项测试 + 发布门禁 + 体积预算，把“完成度”变成可复现证据 | RQ3 |

## 4.2 创新点一：错因先于答案

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 原有问题 | 答错只显示正确答案，学习者得到判定而非教学 |
| 我们的做法 | 10 类错因路由 + 规则讲解 + 48 组形近词对比卡 + 错题回流 |
| 技术实现 | src/engine/errorRouting.ts 纯函数；六模块共用；残缺数据降级为 generic |
| 证据 | 单元测试覆盖归因规则；错题本上限 80；成长图谱可按最近答错时间回访 |
| 与既有成果的差异 | 竞品多为“答案 + 释义”，我们把“错因”作为一等数据 |

为什么难被复制： 错因不是一个大模型接口就能解决的——它需要把“题目结构、选项形状、作答文本、模块语境”组合成稳定规则，还要保证误判不会破坏体验。我们的做法是可解释、可测试、可离线运行的。

## 4.3 创新点二：无倒计时的连击蓄能

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 原有问题 | 倒计时短期提升答题量，长期消耗学习动机 |
| 我们的做法 | 5 连击 → 接下来 3 次双倍经验；答错只断连、不扣资源；星球不枯萎 |
| 技术实现 | src/engine/combo.ts；连击上限与最佳连击进入成长数据 |
| 证据 | 单局时长由作答节奏决定；连击/暴击/怒气均有单元测试 |
| 差异 | 多数游戏化产品用“损失厌恶”驱动，我们用“胜任感”驱动 |

教育含义： 这不是“去掉难度”，而是把压力从“时间”转移到“挑战”。学习者可以选择慢慢想，也可以选择挑战更高难度；两种选择都不会被惩罚。

## 4.4 创新点三：离线优先的本地智能

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 原有问题 | 学习工具依赖账号与网络，弱网不可用，数据在平台 |
| 我们的做法 | 整站 PWA；113 项预缓存；词库五级分片懒加载；IndexedDB 8 表；本地规则引擎 |
| 技术实现 | Service Worker 网络优先导航 + 缓存优先静态资源；词库 stale-while-revalidate |
| 证据 | DevTools Offline 刷新可答题；npm run pack:offline 可生成双击即用的离线包 |
| 差异 | 在普遍依赖云端的参赛作品里，离线是清晰的差异化，也是现场演示的保险 |

边界说明： 清除浏览器数据会同时清除学习记录；跨设备同步未做；教师端班级视图需要后端，当前不在范围内。这些都在设置页与文档中如实写出。

## 4.5 创新点四：叙事化学习路径

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 原有问题 | 六个模块做成六个互不相干的入口，学习者缺少“走到哪里了”的整体感 |
| 我们的做法 | 暮色海港航线 + 六座灯塔 + 星尘工坊 + 10 阶段星球 |
| 技术实现 | 航线地图、章节解锁、星级结算、星尘掉落、能量灌注 |
| 证据 | 六个模块都接入航线与结算；成长图谱可回看 |
| 差异 | 不是抽象进度条，而是一张可以回看的地图 |

## 4.6 创新点五（支撑性）：可验证的工程质量

- npm run validate 一条命令覆盖类型、lint、测试、构建、体积、契约、内容；

- 首屏预算 409,600 B，当前 399,279 B，留有余量；

- 21 项 Node 契约测试专门检查 Service Worker、离线契约、PWA 资源、设计一致性、启动兜底；

- GitHub Actions 每次推送执行同一套检查并部署。

这一点的意义： 参赛作品常见的问题是“演示时能跑，换台机器就崩”。我们把“能跑”拆成可复现的检查，让评审可以在任何一台机器上验证。

## 4.7 与竞品的差异总结（答辩用一句话）

别人把学习做成“打卡 + 题库”，我们把学习做成“诊断 + 调度 + 叙事”。

更稳的版本：

我们的差异不在功能数量，而在三个取舍：用错因代替答案、用连击代替倒计时、用本地代替云端。

## 4.8 可行性分析

技术可行性

| 维度 | 判断 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 技术栈成熟度 | 高 | React 18 / TypeScript / Vite / Zustand / Dexie / ECharts 均为成熟方案 |
| 纯前端能力边界 | 已覆盖核心需求 | 判分、调度、归因、可视化均可在浏览器完成 |
| 离线能力 | 已验证 | Service Worker + IndexedDB + 词库分片 |
| 浏览器兼容 | 主流可用，降级明确 | Chrome/Edge 完整；其他浏览器听力降级为选词；移动端响应式 |
| 部署成本 | 零服务器成本 | GitHub Pages 静态托管 |

内容可行性

- 词库来自 ECDICT（MIT），可商用、可再分发；

- 例句来自 Tatoeba（CC-BY 2.0 FR），逐句可溯源；

- 语法、句子、听力、写作、阅读为团队原创；

- 内容校验脚本保证扩展时不破坏既有质量；

- 词性覆盖 99.07%，5729/5805 词配例句。

时间可行性

- 2026-09-07 至 2026-10-21，45 天、69 次提交，已完成六个模块、引擎、离线与测试；

- 剩余工作主要是参赛材料定稿、演示视频录制、报名提交；

- 关键路径清晰：材料 → 视频 → 提交，均有缓冲。

团队可行性

| 角色 | 主要工作 | 已完成的实际成果 |
| --- | --- | --- |
| 程序开发 | 架构、六模块交互、判分与难度引擎、复习调度、Service Worker、发布门禁 | 全部代码与测试 |
| 视觉设计 | 品牌标识、色彩与排版令牌、六站场景与图标、深色主题、响应式与无障碍 | 设计系统与界面 |
| 内容制作 | 词库清洗与分级、五类原创内容、48 组对比卡、72 张词卡、内容校验 | 全部内容数据 |

三位成员共同完成选题、交互流程设计与测试验收。团队信息与指导教师信息以报名系统最终填写为准。

成本可行性

| 项目 | 成本 |
| --- | --- |
| 服务器 | 0（纯静态托管） |
| 数据库 | 0（本机 IndexedDB） |
| 域名 | 0（GitHub Pages 子域） |
| 第三方素材 | 0（MIT / CC-BY / OFL，均合规） |
| 维护 | 低（无后端、无账号体系） |

## 4.9 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| AI 辅助插画的合规披露 | 评审质疑原创性 | 已在《人工智能工具使用情况说明》中逐项披露工具、环节、人工处理；插画与文案初稿均经人工筛选、统一色调、重采样与审校 |
| 无真实用户试用数据 | “效果”难量化 | 如实说明当前只有自测与自动化测试证据；后续计划开展小规模试用与前后测 |
| 单机无班级/教师端 | 课堂场景受限 | 明确定位为个人自学 + 弱网场景；班级端列为后续计划，不冒充已完成 |
| 浏览器语音差异 | 跟读体验不一致 | 提供打字输入降级；评分定位为“练习参考”，不是发音能力测评 |
| 内容深度边界 | 四六级深层语法未全开放 | 在路线规划中如实列出未开放条目，并指路可练路线 |
| 学习数据丢失 | 清除浏览器数据即丢失 | 设置页明确提示；提供本机数据导出/导入；后续探索端到端加密同步 |
| 演示现场网络故障 | 影响展示 | 离线包 + PWA 缓存，断网也能完整演示 |

口播（40 秒）： “可行性不是‘我们觉得能做’，而是四件事已经发生：作品已经上线、566 项测试已经全绿、离线已经验证、成本几乎为零。风险也有，我们把它写在文档里，而不是藏起来。”

# 五、研究安排及预期成果

## 5.1 研究阶段与时间安排

图 3 研究安排：已完成的基础工程（青）与后续计划（橙）

图 3 说明： 青色为 2026-09 至 2026-10-21 已完成的基础工程；橙色为 2026-10-12 之后的参赛材料与后续研究计划；虚线为 2026-10-23 申报截止。

| 阶段 | 时间 | 主要工作 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 需求与设计 | 2026-09-01 – 09-12 | 痛点梳理、竞品拆解、信息架构、设计令牌 | 已完成 |
| 1 心流引擎与原型 | 2026-09-07 – 09-22 | 连击/暴击/怒气、难度阀门、原型验证 | 已完成 |
| 2 六模块与内容建设 | 2026-09-15 – 10-12 | 六模块交互、5805 词、五类原创内容 | 已完成 |
| 3 错因路由与错题闭环 | 2026-10-01 – 10-14 | 10 类错因、48 组对比卡、错题回流 | 已完成 |
| 4 离线工程与 PWA 发布 | 2026-09-20 – 10-19 | Service Worker、词库分片、离线包、Pages 部署 | 已完成 |
| 5 测试体系与质量门禁 | 2026-10-01 – 10-21 | 566 项测试、体积预算、契约测试、内容校验 | 已完成 |
| 6 参赛材料与演示准备 | 2026-10-12 – 10-23 | 作品文档、演示视频、原创声明、AI 使用说明、报名提交 | 进行中 |
| 7 真实用户试用与效果评估 | 2026-11 – 2027-01 | 小规模试用、前后测、可用性访谈 | 计划 |
| 8 内容扩展（阅读/语法） | 2026-11 – 2027-03 | 初高中与四六级阅读篇章、语法节点补齐 | 计划 |
| 9 智能升级（AI 出题/批改） | 2027-01 – 2027-06 | AI 出题、错题讲解、写作批改（在合规前提下） | 计划 |
| 10 竞技与教师端探索 | 2027-04 – 2027-09 | 联机对战、ELO 段位、班级视图（需后端） | 计划 |

## 5.2 已完成工作清单（截至 2026-10-21）

产品与功能

- 六个训练模块全部可运行、可结算；

- 星级、星尘、连击、错因卡、错题回顾、语音陪练、复习调度均已实现；

- 四条学段路线内容已划开；

- PWA 安装与离线练习可用；

- npm run pack:offline 可生成含本地启动脚本的离线交付包。

内容

- 5805 词、5729 例句、词性覆盖 99.07%；

- 15 个语法节点与 30 题；

- 8 组句子题；

- 8 段听写 + 10 个对话场景（51 组问答）；

- 8 个写作任务；

- 3 章阅读 + 12 题；

- 48 组对比卡、72 张词卡。

工程与质量

- 566 项自动化测试全部通过；

- npm run validate 发布门禁；

- 首屏 JS 399,279 B（gzip 137,120 B），低于 409,600 B 预算；

- 113 项预缓存、约 3.2 MB；

- GitHub Actions 自动检查与部署；

- 156 个 TS/TSX 文件、15,263 行代码、69 次提交。

文档与合规

- 作品介绍文档、演示视频脚本、AI 工具使用说明、原创性与知识产权声明准备清单、第三方资源说明、测试与质量报告；

- 应用内“关于与许可”区展示三条素材许可与三条隐私说明；

- 图标、分享卡、PWA manifest 齐备。

## 5.3 预期成果

直接成果（本次参赛）

| 成果 | 形态 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 可运行的 Web 应用 | 线上 PWA + 离线交付包 | 已完成 |
| 作品介绍文档 | 本文档及申报版 | 已完成/定稿中 |
| 演示视频 | 3 分钟分镜脚本 + 录制 | 脚本已备，录制中 |
| 原创性与知识产权声明 | 报名系统提交 | 准备中 |
| AI 工具使用情况说明 | 文档 | 已完成 |
| 第三方资源说明 | 文档 | 已完成 |
| 测试与质量报告 | 文档 + 可复现命令 | 已完成 |

衍生成果（计划）

| 成果 | 说明 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 软件著作权登记 | 以现有代码与文档申请 | 2026-11 起 |
| 教学技术论文/案例 | 以“错因路由 + 无焦虑激励”为主题 | 2027 年上半年 |
| 小规模试用报告 | 20–50 名学习者，前后测 + 访谈 | 2027-01 前 |
| 离线交付包 | 面向弱网学校的分发版本 | 已完成初版 |

注意： “衍生成果”是计划，不是已完成。答辩时要明确区分，避免被追问“论文发了吗”。

## 5.4 成果评价指标（可量化）

| 维度 | 指标 | 目标值 | 当前值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能完整 | 六模块可运行、可结算 | 6/6 | 6/6 |
| 内容规模 | 词库词数 | ≥5000 | 5805 |
| 内容质量 | 词性覆盖率 | ≥95% | 99.07% |
| 学习机制 | 错因类别 | ≥8 | 10 |
| 学习机制 | 复习间隔档位 | ≥5 | 5 |
| 学习机制 | 难度档位 | ≥5 | 5 |
| 工程质量 | 自动化测试 | ≥500 | 566 |
| 工程质量 | 首屏 JS 预算 | ≤409,600 B | 399,279 B |
| 工程质量 | 预缓存资源 | ≥100 项 | 113 项 |
| 离线能力 | 断网可练模块 | 6/6 | 6/6 |
| 可用性 | 桌面一屏显示完整题目 | 1920×1080 / 1440×900 | 已验收 |
| 可访问性 | 键盘作答 | 六模块支持 | 已支持 |

## 5.5 后续研究计划（按优先级）

1. 真实用户试用与效果评估（最高优先级）：20–50 名学习者，2–4 周，前后测 + 访谈，重点验证“错因卡是否真的帮助修正”。

2. 内容扩展：初高中与四六级阅读篇章、语法节点补齐；听力增加英音/美音切换。

3. 智能升级：在不引入账号的前提下，探索端到端加密的可选同步；AI 出题与写作批改作为辅助，不替代规则引擎。

4. 教师端与班级视图：需要后端，作为独立产品线评估，不混入当前版本。

5. 竞技与社交：联机对战、ELO 段位，需先解决反作弊与服务器成本。

口播（35 秒）： “我们的安排分三段：9 月到 10 月 21 日，把基础工程做完；10 月 12 日到 23 日，把参赛材料做完；11 月之后，做真实用户试用、内容扩展和智能升级。已经完成的用青色，计划中的用橙色，不混在一起讲。”

# 六、PPT 制作建议

## 6.1 叙事主线：三幕结构

| 幕 | 主题 | 回答的问题 | 对应页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一幕 | 问题 | 为什么现有学习工具让人学不下去？ | 2–5 |
| 第二幕 | 方案 | 我们怎么把这三个问题分别解决？ | 6–11 |
| 第三幕 | 证据 | 凭什么说它做成了、做得成？ | 12–14 |

一句话主线： “从三个具体的挫败感出发，做一个低压力、高反馈、可离线的学习环境，并用可运行的作品和可复现的测试证明它。”

## 6.2 14 页分镜表

| 页 | 标题（可直接用） | 核心信息 | 页面元素 | 口播时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微光港：英语星图 | 不背单词，打游戏顺便过级 | 深色海港主视觉 + 作品名 + 一行副标题 + 网址 | 15s |
| 2 | 三个数字，先看结果 | 6 个训练站 / 5805 词 / 566 项测试 | 三个大数字 + 一条信息条 | 20s |
| 3 | 我们遇到的三个问题 | 倒计时分心、答错只给答案、断网学不了 | 三张场景图 + 三句用户原话 | 45s |
| 4 | 现有方案为什么不够 | 四个维度同时满足的产品很少 | 竞品对照矩阵（四行五列） | 40s |
| 5 | 三个研究问题 | 动机、反馈、工程约束 | 三个问题卡片 + 总目标 | 30s |
| 6 | 一条航线，六个训练站 | 六站串成完整学习路径 | 航线图（图 2）+ 六站名称 | 35s |
| 7 | 一次作答，五次复用 | 作答 → 判定 → 错因 → 复习 → 成长 | 闭环流程图（五节点） | 35s |
| 8 | 心流引擎：不用倒计时 | 连击蓄能 + 5 档难度 + 星级结算 | 三张小图：连击曲线、难度阀门、星级 | 45s |
| 9 | 错因先于答案 | 10 类错因 + 48 组对比卡 + 错题回流 | 错因卡截图 + 10 标签云 + 闭环箭头 | 50s |
| 10 | 离线优先：把智能放进浏览器 | PWA + IndexedDB + 本地规则引擎 | 三层离线图（图 1）+ 断网截图 | 45s |
| 11 | 四个创新点 | 错因、无焦虑、离线、叙事 | 四象限卡片，每卡一句证据 | 40s |
| 12 | 完成度可以被验证 | 566 项测试 + 发布门禁 + 体积预算 | 测试构成表 + validate 截图 | 40s |
| 13 | 研究安排 | 已完成基础工程，后续三段计划 | 甘特图（图 3） | 35s |
| 14 | 预期成果与价值 | 作品、文档、试用、衍生成果 | 成果清单 + 应用价值三句话 + 结束页 | 30s |

备用页（不主动讲，答问时调用）：

- B1：技术架构与目录结构；

- B2：SM-2 参数与难度阀门公式；

- B3：竞品功能拆解明细；

- B4：风险与边界（无后端、无班级端、无真实用户数据）；

- B5：团队分工与原创贡献；

- B6：AI 工具使用与素材许可。

## 6.3 视觉规范

色板（直接取自应用设计令牌）

| 用途 | 色值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 页面背景 | #F3F7FB | 浅蓝灰，低刺激 |
| 卡片 | #FFFFFF | 纯白 |
| 主文字 | #12243D | 深海军蓝 |
| 次文字 | #45617F | 中蓝灰 |
| 弱文字 | #5B7085 | 注释 |
| 分隔线 | #DFE9F3 | 细线 |
| 主强调 | #16B88A | 青绿，用于“已完成/正向” |
| 浅强调 | #54D7B0 | 青绿浅色，用于图表辅助 |
| 暖强调 | #F28C5C | 橙，用于“计划/提醒” |
| 信息蓝 | #2368B0 | 链接、数据 |
| 深色背景 | #07182A | 封面/结束页 |
| 深色卡片 | #0E2943 | 深色页卡片 |

字体与字号

- 中文：思源黑体 / 苹方 / 微软雅黑（按放映机器选择，避免缺字）；

- 英文与数字：Outfit（应用内已本地打包，OFL 1.1）；

- 标题：32–40 pt，字重 700；

- 正文：18–22 pt，字重 400–500；

- 注释：12–14 pt，字重 400；

- 数字强调：48–72 pt，字重 700，使用主强调色。

版式

- 16:9，1920×1080；

- 8 pt 网格，页边距 ≥ 64 px；

- 每页只讲一个观点，标题即结论；

- 留白 ≥ 40%，不要用满；

- 图表细网格、无阴影、单一强调色；

- 圆角 16 px，与应用卡片一致。

禁忌

- 不要用蓝紫渐变 + 玻璃拟态的通用 SaaS 模板；

- 不要满屏文字，不要把文档段落直接粘进 PPT；

- 不要用倒计时元素做装饰（与作品理念冲突）；

- 不要用未授权的商业字体或网图；

- 不要把“计划”写成“已完成”。

## 6.4 3 分钟演示动线

| 时间 | 动作 | 讲解要点 |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:30 | 打开首页，展示霓虹港口与世界地图 | “六个训练站串成一条航线” |
| 0:30–1:30 | 进入词汇站，连续答对 5 题，触发怒气；故意答错一题，展示错因卡与对比卡 | “连击蓄能、错因先于答案” |
| 1:30–2:15 | 结算三星 → 星尘灌注 → 成长图谱：热力图下钻、雷达跳模块、错题回顾点回原题 | “成长闭环与可回访” |
| 2:15–2:45 | DevTools 切 Offline，刷新，继续答题 | “断网可练、数据在本机” |
| 2:45–3:00 | 打开“学习引擎”面板 | “自适应难度、SM-2、错因路由、无焦虑激励” |

演示保险：

- 提前安装 PWA，准备离线包；

- 准备一段录屏，防止现场网络或语音识别故障；

- 不在演示中依赖麦克风（改用打字模式）；

- 演示机分辨率 1920×1080，浏览器缩放 100%。

## 6.5 答辩 Q&A（10 问）

Q1：和百词斩、不背单词、多邻国相比，你们的核心差异是什么？

答： 三个取舍：用错因代替答案、用连击代替倒计时、用本地代替云端。百词斩们强在内容与习惯，多邻国强在游戏化，Anki 强在调度；我们不是功能更多，而是把“错误反馈”和“离线可用”做成了核心。证据是 10 类错因、48 组对比卡、113 项预缓存和 566 项测试。

Q2：没有后端，学习数据丢了怎么办？

答： 第一，设置页明确提示“清除浏览器数据会同时清除学习记录”，不做隐藏；第二，提供本机数据导出/导入；第三，后续探索端到端加密的可选同步。我们选择本机优先，是因为目标用户里有未成年人和隐私敏感人群，“数据不上传”比“跨设备同步”更重要。跨设备同步是我们的路线图，不是已完成。

Q3：错因归类的准确率怎么验证？

答： 当前是规则引擎，不是模型。我们做了三件事：一是把归因写成纯函数，同样入参永远同样输出；二是用单元测试覆盖 10 类标签与降级路径；三是对残缺数据一律降级为 generic，保证不崩。准确率的严格评估需要标注数据集，这是我们后续计划的一部分；当前能保证的是“可解释、可复现、不误伤”。

Q4：自适应难度会不会让学习者偏离考试要求？

答： 难度调节的是“词频档位”，不是“考试范围”。四条学段路线先划定内容范围，难度只在这个范围内升降；学习者随时可以在路线规划里看到自己处于哪一档、下一档是什么。我们不做“无限拔高”，也不做“只练简单词”。

Q5：游戏化会不会分散学习注意力？

答： 我们的游戏化是“低刺激”的：没有倒计时、没有排行榜、没有强制社交；连击和星尘只是把进度可视化，不制造外部压力。相反，我们删掉了最容易造成焦虑的倒计时。游戏化在这里的作用是“让坚持可见”，不是“让刺激盖过内容”。

Q6：内容是否侵犯版权？

答： 词库来自 ECDICT（MIT），例句来自 Tatoeba（CC-BY 2.0 FR），字体 Outfit（OFL 1.1），均在应用内“关于与许可”区和 THIRD_PARTY_NOTICES.md 标注；语法、句子、听力、写作、阅读为团队原创。插画与部分文案初稿使用 AI 辅助，已在《人工智能工具使用情况说明》中逐项披露，并经过人工筛选、统一色调、重采样与审校。

Q7：AI 生成插画的比例是多少？

答： 具体比例以《人工智能工具使用情况说明》为准。我们的原则是：插画与文案初稿可以用 AI 辅助，但提示词设计、多轮筛选、色调统一、重采样与逐条审校由团队完成；词库与例句不使用 AI 生成。评审关心的不是“用没用 AI”，而是“是否如实披露、是否有人工把关”。

Q8：如何证明学习效果？

答： 当前版本能证明的是“机制成立”与“工程质量”：间隔重复、自适应难度、错因路由都有可解释的实现与测试；但严格的学习效果需要前后测与对照，我们还没有做，这是后续计划的第一优先级。我们不会把“测试通过”说成“学习有效”，这是两件事。

Q9：教师端、班级场景怎么办？

答： 当前版本明确定位为个人自学 + 弱网场景，没有班级视图，也不冒充有。班级端需要后端、账号体系与数据合规，是独立产品线；我们把它列为后续探索，而不是本次成果。如果学校要做课堂演示，可以用离线包 + 投屏，六个模块都能跑。

Q10：商业化与可持续性怎么考虑？

答： 当前零服务器成本、零数据库成本，维护成本很低；代码 MIT，内容许可清晰。可能的路径是：面向学校的离线授权包、面向个人的增值内容、或者作为教学研究案例。但这不是本次参赛的重点，我们更愿意先把“学得下去”这件事做好。

## 6.6 答辩时最值得展示的三个证据

1. 线上网址：现场打开，六个模块可点、可答、可结算；

2. `npm run validate`：现场跑或放录屏，566 项测试全绿；

3. DevTools Offline：断网刷新，继续答题，数据在 IndexedDB 里可见。

提醒： 三个证据按“作品—质量—差异化”排列，正好对应评审的三个关注点：完成度、技术规范、创新价值。

# 七、附录：数据口径与事实清单

## 7.1 关键数据表（答辩口径）

| 项目 | 数值 | 口径/来源 |
| --- | --- | --- |
| 作品名称 | 微光港：英语星图（FlowVocab） | src/data/appInfo.ts |
| 版本 | 3.0.0 | package.json / appInfo.ts |
| 线上地址 | https://runner-cpu.github.io/FlowVocab/ | GitHub Pages |
| 作品编号 | 452953 | 报名系统 |
| 学习路线 | 4 条（小学 / 初高中 / 进阶 / 四六级） | src/data/curriculum.ts |
| 训练模块 | 6 个 | 六模块组件 |
| 词库 | 5805 词，五级分片 | ECDICT 导入脚本 |
| 例句 | 5729 词配 1 句 | Tatoeba |
| 词性覆盖 | 99.07% | validate-content |
| 语法 | 5 分支、15 节点、30 题 | grammar.ts |
| 句子 | 4 拼图 + 4 翻译 | sentences.ts |
| 听力 | 8 听写 + 10 场景（51 组问答） | listening.ts / dialogue.ts |
| 写作 | 4 排序 + 4 改错 | writing.ts |
| 阅读 | 3 章 + 12 题 | reading.ts |
| 对比卡 | 48 组 | contrastCards.ts |
| 图像词卡 | 72 张 | wordPictures.ts |
| 星球阶段 | 10 级，250 能量/级 | progression.ts |
| XP 等级 | 10 级，阈值 0–26400 | progression.ts |
| 难度档位 | 5 档，窗口 10 题 | difficulty.ts |
| 复习间隔 | 1/3/7/15/30 天 | forget.ts |
| 错因类别 | 10 类 | errorRouting.ts |
| 错题本上限 | 80 条 | mistakes.ts |
| 自动化测试 | 566（524 + 21 + 21） | npm run validate |
| 首屏 JS | 399,279 B；gzip 137,120 B | check-bundle-size.mjs |
| 首屏预算 | 409,600 B | 同上 |
| 预缓存 | 113 项，约 3.2 MB | dist/sw.js |
| 代码规模 | 156 个 TS/TSX，15,263 行 | find + wc |
| 提交记录 | 69 次，2026-09-07 至 2026-10-21 | git log |

## 7.2 口径说明（避免答辩时数字打架）

- 测试数： 申报文档曾写 440 / 565，当前实际为 566（524 Vitest + 21 Node + 21 Python）。答辩统一用 566，并说明“以 npm run validate 为准”。

- 预缓存： 申报文档写 113 项，当前构建也是 113 项（约 3.2 MB）；如果现场看到 dist/sw.js 的条目数不同，以构建产物为准。

- 代码规模： 156 个 TS/TSX 文件、15,263 行，不含测试数据与 Markdown。

- 首屏体积： 指完整初始模块图（entry + 其依赖），不是单个入口文件；gzip 137,120 B。

- 提交记录： 69 次提交，时间跨度 2026-09-07 至 2026-10-21；不含未提交的本地改动。

## 7.3 代码与文档索引（答辩可现场打开）

| 内容 | 路径 |
| --- | --- |
| 连击/暴击/怒气 | src/engine/combo.ts |
| 自适应难度 | src/engine/difficulty.ts |
| 间隔重复 | src/engine/forget.ts |
| 错因路由 | src/engine/errorRouting.ts |
| 错题本 | src/engine/mistakes.ts |
| 选项去偏 | src/engine/optionOrder.ts |
| 成长与星球 | src/engine/progression.ts |
| 数据库 | src/store/db.ts |
| 词库服务 | src/store/wordBank.ts |
| 课程路线 | src/data/curriculum.ts |
| 应用信息 | src/data/appInfo.ts |
| 设计令牌 | src/styles/global.css |
| 质量门禁 | scripts/check-bundle-size.mjs、scripts/validate-content.mjs |
| 离线打包 | scripts/pack-offline-delivery.mjs |
| 详细设计 | docs/详细开发设计文档.md |
| 参赛材料 | docs/competition/ |

## 7.4 第三方资源与许可

| 资源 | 用途 | 许可 |
| --- | --- | --- |
| ECDICT | 词库 | MIT |
| Tatoeba | 例句 | CC-BY 2.0 FR |
| Outfit | 界面字体 | SIL OFL 1.1 |
| React / Vite / Zustand / Dexie / ECharts / lucide-react | 开源依赖 | 各自许可证，见 THIRD_PARTY_NOTICES.md |

## 7.5 事实边界（必须如实说明）

- 没有真实用户试用数据，目前只有自测与自动化测试证据；

- 没有教师端/班级视图，跨设备同步未做；

- 语音识别依赖浏览器，部分浏览器可能上传音频到厂商服务，可改用打字模式；

- 学习效果的前后测与对照实验尚未开展；

- 团队信息、指导教师信息以报名系统最终填写为准。

# 八、一页纸总结（可做结束页）

问题： 倒计时让人分心，答错只给答案，断网就学不了。

方案： 一条六站航线，三个本地引擎——连击蓄能负责动机，错因路由负责反馈，间隔重复负责记忆；整站 PWA，数据在本机。

证据： 6 个模块、5805 词、566 项测试、113 项预缓存、399 KB 首屏、线上可运行。

价值： 对学习者，低压力、高反馈；对弱网与公共设备，即开即用；对教育公平，离线可用、数据可控。

下一步： 真实用户试用、内容扩展、智能升级、教师端探索。

结束语： “我们想做的，不是又一个背单词 App，而是一个让人愿意学下去、并且知道自己为什么错的学习环境。”